## Slide 1
SCREENING KYC ID
FICHE DE PROJET — CONFORMITÉ BOA GROUP
Juin 2026
Conformité BOA Group | Pôle Projet

## Slide 2
SOMMAIRE
I
Contexte et objectifs
II
Description fonctionnelle du module
III
Phases de déploiement
IV
Conditions de réussite
V
Détails des travaux
Conformité BOA Group | Pôle Projet

## Slide 3
BANK OF AFRICA
BMCE GROUP
I. CONTEXTE ET OBJECTIFS
CONTEXTE
PROBLÉMATIQUE
Les filiales du Groupe Bank of Africa font face à des insuffisances persistantes en matière de complétude et de fiabilisation des données KYC.
Malgré les efforts des équipes opérationnelles, la mise à jour des dossiers reste difficile, notamment lorsque les clients sont difficilement joignables.
Or, les documents scannés reçus, archivés dans des bases de données (issues de projets comme INGEC ou DOCKFLOW), contiennent souvent les informations manquantes : numéros de pièces d'identité, dates de naissance, nationalités, adresses...
SOLUTION — SCREENING KYC ID
Le projet Screening KYC ID vise à extraire automatiquement les informations contenues dans les documents scannés, puis à les rapprocher des clients présentant des insuffisances de complétude KYC.
Le module permettra de :
Faciliter le travail de fiabilisation
Réduire les risques de conformité
Améliorer la qualité globale du référentiel client
Tout cela avec validation humaine avant toute mise à jour dans le corebanking
Conformité BOA Group | Pôle Projet

## Slide 4
BANK OF AFRICA
BMCE GROUP
I. CONTEXTE ET OBJECTIFS
OBJECTIFS
01
Prioriser les dossiers pouvant être régularisés rapidement, en complément des campagnes de contact client.
02
Identifier les informations disponibles dans les documents scannés.
03
Limiter les erreurs de ressaisie grâce aux suggestions issues du document source.
04
Réduire le volume de clients présentant des insuffisances de complétude KYC.
05
Donner aux équipes une vision exploitable des correspondances entre documents scannés et dossiers clients.
06
Contribuer à protéger le Groupe contre les risques de sanctions liés aux manquements KYC.
Conformité BOA Group | Pôle Projet

## Slide 5
BANK OF AFRICA
BMCE GROUP
II. DESCRIPTION FONCTIONNELLE
FONCTIONNEMENT DES MODULES
1
CHARGEMENT
Documents, ZIP ou PDF groupé
2
EXTRACTION
Champs d'identité et données KYC
3
NORMALISATION
Valeurs normalisées pour comparaison
4
MATCHING
Rapprochement avec clients incomplets
5
RESTITUTION
Tableau avec filtres et taux de correspondance
6
EXPORT CSV
Validation humaine avant mise à jour
MATRICE DE CORRESPONDANCE
N° | Champs | Description
1 | Numéro d’identification nationale | 100 %
2 | Nom et Prénoms | 35 %
3 | Date de naissance | 35 %
4 | Lieu de naissance | 15 %
5 | Pays de naissance | 15 %
Conformité BOA Group | Pôle Projet

## Slide 6
BANK OF AFRICA
BMCE GROUP
III. PHASES DE DÉPLOIEMENT ET CHARGES
PHASES DE DÉPLOIEMENT
1
Cadrage
Valider besoin, périmètre et champs cibles
▶ Note de cadrage
2
Conception
Définir modèle de données, matching et écrans
▶ Spécifications
3
Développement
Construire import, extraction et normalisation
▶ Module technique
4
Matching & Interface
Afficher correspondances, filtres et export
▶ Écran SCREENING KYC ID
5
Optimisation
Vérifier fonctions, droits et volumétrie
▶ Tests d'imports
6
Recette métier
Valider sur dossiers réels ou échantillon
▶ PV recette
7
Pilote
Former, déployer et suivre un périmètre pilote
▶ Go-live pilote
8
Production
Étendre progressivement après stabilisation
▶ Go-live officiel
Conformité BOA Group | Pôle Projet

## Slide 7
BANK OF AFRICA
BMCE GROUP
IV. CONDITIONS DE RÉUSSITE
CONDITIONS CLÉS POUR LE SUCCÈS DU PROJET
01
Échantillons représentatifs
Disposer d'échantillons de documents représentatifs avant le lancement du projet.
02
Validation des champs KYC
Valider clairement les champs KYC à compléter et les règles de rapprochement.
03
Validation humaine systématique
Maintenir une validation humaine avant toute correction définitive dans le référentiel.
04
Encadrement des accès
Encadrer les exports et les accès compte tenu de la sensibilité des données personnelles traitées.
05
Mesure des résultats
Mesurer le taux de correspondance et le gain de complétude après la phase pilote pour décider de la généralisation.
Conformité BOA Group | Pôle Projet

## Slide 8
BANK OF AFRICA
BMCE GROUP
V. DÉTAILS DES TRAVAUX
RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIONS
1
Cadrage du besoin, validation du périmètre et des champs KYC cibles avec les équipes Conformité et Qualité.
2
Conception du modèle de données, des règles de matching et des maquettes d'interface.
3
Développement du module d'import documentaire, d'extraction et de normalisation des champs.
4
Mise en place du moteur de rapprochement KYC PP et de l'interface de restitution avec filtres et export CSV.
5
Tests fonctionnels, de droits d'accès et de volumétrie ; recette métier sur dossiers réels.
6
Déploiement pilote, formation des utilisateurs et suivi des indicateurs de complétude KYC.
Conformité BOA Group | Pôle Projet

## Slide 9
MERCI
SCREENING KYC ID — Conformité BOA Group | Pôle Projet
Juin 2026